Programa de Governança em Privacidade

Implantação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)

Lei n.º 13.709, 14 de agosto de 2018

Belo Horizonte – MG

.

Programa de Governança em Privacidade

Implantação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)

Justificativa

A Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

As normas gerais contidas na LGPD são de interesse nacional e devem ser observadas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Por esse motivo e considerando a normatização dessa temática no cenário mundial, o presente programa visa a adequação do CRCMG à Lei Geral de Proteção de Dados.

O CRCMG tem compromisso com a segurança das informações e responsabilidade em adotar o conjunto de regras e boas práticas de governança para promover a cultura da privacidade e da proteção de dados pessoais dos titulares, por meio de publicações, seminários, palestras, cursos, campanhas, entre outras ações para tratar desse tema.

Objetivo Geral

Definir as diretrizes e regras gerais para o tratamento de dados pessoais no CRCMG, com o objetivo de proteger a privacidade dos profissionais da contabilidade, das organizações contábeis, empregados, parceiros, fornecedores e sociedade, tendo como foco a gestão de dados pessoais e a gestão de incidentes de Segurança da Informação no ambiente convencional ou de tecnologia, em conformidade com a LGPD.

Objetivos Específicos

- Orientar as suas Unidades Organizacionais quanto à adequação e aplicação da LGPD;

- Garantir que a privacidade e a proteção de dados pessoais seja parte do cotidiano das atividades e funções desempenhadas pelo CRCMG, de forma a proteger o titular da informação quanto ao processamento, tratamento e livre circulação de seus dados pessoais;

- Elaborar políticas e planos de proteção de dados pessoais e privacidade do CRCMG.

Meta

Estruturar o CRCMG para assegurar a adequada conformidade à LGPD.

Fonte

Guias do Governo Federal: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/governanca-de-dados/guias-operacionais-para-adequacao-a-lgpd.

Etapas

Etapa 1 – Iniciação e Planejamento

Compreensão de quais são as primeiras informações e dados importantes que devem ser conhecidos.

| 1 | Nomeação do Encarregado |
| --- | --- |
| 2 | Alinhamento de expectativas com a Alta Administração |
| 3 | Análise da maturidade – diagnóstico do atual estágio de adequação à LGPD |
| 4 | Análise e adoção de medidas de segurança, inclusive diretrizes e cultura interna |
| 5 | Instituição de estrutura organizacional para governança e gestão da proteção de dados pessoais |
| 6 | Inventário de dados pessoais |
| 7 | Levantamento dos contratos relacionados a dados pessoais |

Entregáveis da Etapa 1:

- Programa de Governança em Privacidade

- Plano de ação

- Portaria que designa a Comissão de implantação da LGPD

- Portaria que designa o Encarregado

- Item LGPD no menu Governança do site

- Reuniões com os gestores e colaboradores sobre a LGPD

- Canal de interação com o titular dos dados pessoais

Etapa 2 – Construção e Execução

Construção e execução de marcos que protegem os direitos do cidadão em relação

à privacidade da informação.

| 1 | Políticas e práticas para proteção da privacidade |
| --- | --- |
| 2 | Cultura de segurança e proteção de dados e Privacy by Design |
| 3 | Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD) |
| 4 | Política de Privacidade e Política de Segurança da Informação |
| 5 | Adequação de cláusulas contratuais |
| 6 | Termos de Uso |

Entregáveis da Etapa 2:

- Política de Privacidade

- Política de Cookies

- Política de Controle de Acesso Lógico

- Política de Segurança da Informação

- Política Interna de Proteção de Dados

- Política de Incidentes de Segurança da Informação

- Política de Notificação

- Política de Armazenamento de Dados Físicos e Digitais

- Termos e Condições de Uso e Políticas de Privacidade de sistemas

- Inventário de dados pessoais

- Aditivos contratuais

- Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD)

- Plano de Comunicação Interna sobre LGPD

- Plano de Treinamento e Desenvolvimento de Proteção de Dados

- Gestão de riscos relacionados à LGPD

Etapa 3 – Monitoramento

Acompanhamento da conformidade à LGPD.

| 1 | Indicadores de performance |
| --- | --- |
| 2 | Gestão de Incidentes |
| 3 | Análise de resultados |
| 4 | Reporte de resultados |

Entregáveis da Etapa 3:

- Relatório com os resultados alcançados

- Relatório de auditoria

- Resultado dos indicadores de desempenho

- Registro de incidentes de segurança da informação

- Relatório de análise de riscos relacionados à LGPD

Plano de Trabalho

Objetivo estratégico: 5 – Atuar como fator de proteção da sociedade.

Programa: Suporte e apoio a atividades fins.

Projeto: 5028 – Governança da Informação.

Subprojeto: 506 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Responsável: Presidência / Diretoria Executiva

Estimativa de custos

| Descrição | Conta contábil | Previsão de gastos |
| --- | --- | --- |
| Serviços de tecnologia da informação | 6.3.1.3.02.01.005 | *R$ 2.652.000,00 |
| Total |  | R$ 2.652.000,00 |

*Custo contratual referente ao período de 60 (sessenta) meses.

Controle de entregáveis

| Etapa 1 – Iniciação e Planejamento |  |  | Etapa 2 – Construção e Execução |  |  | Etapa 3 – Monitoramento |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.º | Documento | Entrega | N.º | Documento | Entrega | N.º | Documento | Entrega |
| 1 | Programa de Governança em Privacidade | 30/6/2021 | 1 | Política de Privacidade | 17/12/2021 | 1 | Relatório com os resultados alcançados | 08/02/2023 |
| 2 | Plano de ação | 22/1/2021 | 2 | Política de Cookies | 4/3/2021 | 2 | Relatório de auditoria | não iniciado |
| 3 | Portaria que designa a Comissão de implantação da LGPD | 30/9/2020 | 3 | Política de Controle de Acesso Lógico | 17/12/2021 | 3 | Resultado dos indicadores de desempenho | A cada reunião da Comissão |
| 4 | Portaria que designa o Encarregado | 2/12/2020 | 4 | Política de Segurança da Informação | 17/12/2021 | 4 | Registro de incidentes de segurança da informação | 6/12/2022 |
| 5 | Portaria que cria o Comitê de Segurança da Informação | 24/4/2019 | 5 | Política Interna de Proteção de Dados | 5/1/2022 | 5 | Relatório de análise de riscos relacionados à LGPD | 29/9/2022 |
| 6 | Item LGPD no menu Governança do site | 18/12/2020 | 6 | Política de Incidentes de Segurança da Informação | 5/1/2022 |  |  |  |
| 7 | Reuniões com os gestores e colaboradores sobre a LGPD | Fev/2021 | 7 | Política de Notificação | 5/1/2022 |  |  |  |
| 8 | Canal de interação com o titular dos dados pessoais | 18/12/2021 | 8 | Política de Armazenamento de Dados Físicos e Digitais | 5/1/2022 |  |  |  |
| 9 | Inventário de dados pessoais | 14/7/2022 | 9 | Termos e Condições de Uso e Políticas de Privacidade de sistemas | 17/12/2021 |  |  |  |
|  |  |  | 10 | Termo de Consentimento de Uso de Dados - funcionários | 18/2/2021 |  |  |  |
|  |  |  | 11 | Termo de Consentimento de Uso de Dados - conselheiros | 10/6/2021 |  |  |  |
|  |  |  | 12 | Termo de Consentimento de Uso de Dados - colaboradores | 10/6/2021 |  |  |  |
|  |  |  | 13 | Aditivos contratuais | 10/2/2021 |  |  |  |
|  |  |  | 14 | Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD) | 27/10/2022 |  |  |  |
|  |  |  | 15 | Plano de Comunicação Interna sobre LGPD | 2/6/2021 |  |  |  |
|  |  |  | 16 | Plano de Treinamento e Desenvolvimento de Proteção de Dados | 8/1/2021 |  |  |  |
|  |  |  | 17 | Riscos relacionados à LGPD | 29/9/2022 |  |  |  |

Atualizado em 14/07/2023